РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024                                                 № 62                                    х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по результатам за 2023 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения 	                                        С.В.Мирошниченко

Приложение к постановлению

Администрации Майорского сельского поселения

от 12.04.2024 № 62

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Майорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Майорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Майорского сельского поселения Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства».

В 2023 году Программой была запланирована реализация 4 мероприятия, выполнено в полном объеме 3 (95,0%), не в полном объеме 1 из-за отсутствия расходных документов.

II. Меры по реализации Программы

В 2023 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета полностью соответствуют объемам субсидий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2023 году Программой была запланирована реализация 4 мероприятий. 3 мероприятий выполнены в полном объеме.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Майорского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 43,2 | 18,2 |  | 14,4 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Майорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопас ности, в общей численности населения поселения | процентов | 24,1 | 10,3 |  | 10,3 |  |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 77,0 | 80,4 |  | 90,1 | Отсутствие финансовых средств на ремонт сетей водоснабжения |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 15,0 | 30,2 |  | 30,2 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности, уплата налогов | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Мероприятие направлено на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 2019 | 2030 | 2019 | 2030 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 341,7 | 327,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 341,7 | 327,4 |
| Подпрограмма 1. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | «Благоустройство» | всего | 336,7 | 322,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 336,7 | 322,7 |
| Подпрограмма 3. | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 5,0 | 4,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 4,7 |

Ведущий специалист                                                                                                        Н.Н.Калинина