Исполнение плана мероприятий

по результатам встреч главы Администрации Майорского сельского поселения

с жителями Майорского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вопроса | Исполнитель | Срок исполне-  ния | Отметка об исполн-ении |
|  | | | | |
| 1 | Контроль по сбору и вывозу ТКО | И.М. Полякова С.В. Мирошниченко | постоянно | Нарушение графика по сбору мусора отсутствует |
| 2 | Замена водонапорной башни | И.М. Полякова С.В. Мирошниченко | апрель-май 2019 | Замена водонапорной башни проведена |
| 3 | Ямочный ремонт дорог по ул. Транспортная в х. Майорском, ул. Молодежная в х. Успенский | С.В. Мирошниченко  А.В. Галицын | август - сентябрь  2019 |  |
| 4 | Провести градирование внутрипоселковых дорог по пер. Солнечный, ул.Шолохова в х. Майорский | И.М. Полякова  С.В. Мирошниченко | апрель-май 2019 | Градирование проведено |
| 5 | Беспризорный бродячие животные по хуторам Майорского с.п. (контроль) | И.Н.Мозговая С.В.Мирошниченко | постоянно | Постоянно проводится контроль, нарушителям выписываются административные протокола |
| 6 | Замена электролинии по ул.Степной в х.Успенский | С.В.Мирошниченко  Р.М. Шерстобитов | июнь-июль 2019 | Замена электролинии проведена |
| 7 | О благоустройстве по ул. Лесная х. Ермаков:  - замена освещения; | И.М. Полякова С.В. Мирошниченко | март-апрель  2019 | Замена освещения проведена, все фонари уличного освещения отремонтированы |