РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                           № 29                                                           х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлением  Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  по результатам за 2020 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения 	                                        С.В.Мирошниченко

Приложение к постановлению

Администрации Майорского

сельского поселения

от 19.03.2021  № 29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2020 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Майорского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В 2020 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, из них не все выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год:

всего:			250,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		250,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Майорского  сельского поселения»:

всего:				250,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		250,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Майорского сельского поселения»:

всего:				0,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		0,0 тыс. руб.

Фактические расходы муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2020 г составили:

Всего:				249,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

местный бюджет 		 249,9 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Майорского сельского поселения»

Всего					249,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		249,9 тыс. руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Майорского сельского поселения»:

всего:				0,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		0,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2020 года в Программу не вносились изменения.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2020 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, 1 из которых выполнено в полном объёме, 1 мероприятие не выполнено,  так как средства не были запланированы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Майорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 78,8 | 78,5 | 78,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Майорского сельского поселения» |
| 1 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | _ | _ | - | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Майорского сельского поселения» |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | - | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Майорского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уменьшена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Проведены кадастровые работы и работы по государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2014 | 2014 | 2020 | Построить и реконструировать, внутрипоселковые автомобильные дороги и тротуаров |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Проект организации дорожного движения | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией по организации дорожного движения | Обеспечены проектной документацией по организации дорожного движения |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Майорского сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Сокращение количества дорожно-транс-портных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Дорожная разметка | Глава Администрации Майорского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 250,0 | 249,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 250,0 | 249,9 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Майорского сельского поселения» | всего | 250,0 | 249,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 250,0 | 249,9 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Майорского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Ведущий специалист                                                                                                              Н.Н.Калинина